| Административная процедура № 3.16.5 Согласование изменения (продления) сроков строительства объектов жилищного строительства при первичном изменении (продлении) сроков строительства, а также финансируемых без привлечения средств республиканского бюджета иных объектов (за исключением объектов, срок строительства которых установлен решениями Президента Республики Беларусь или Правительства Республики Беларусь) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры | 1. заявление (может быть подано путем направления на адрес электронной почты уполномоченного органа) с указанием предложения о новом сроке ввода объекта в эксплуатацию и приложением к нему документов и сведений об объекте, содержащих информацию о заказчике, генеральном подрядчике, источниках финансирования, сметной стоимости строительства, проектной мощности объекта, сроках строительства, объемах денежных средств, запланированных на строительство и фактически выделенных на дату обращения, причинах переноса срока ввода объекта, перечень мер, принимаемых для активизации работы по завершению строительства, — при первичном изменении (продлении) сроков строительства в отношении объектов жилищного строительства, обоснование заказчика о необходимости изменения (продления) сроков строительства — при повторном изменении (продлении) сроков строительства в отношении объектов жилищного строительства 2.копия решения местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении строительства; 3.копия договора строительного подряда (при наличии); 4.копия заключения государственной экспертизы (при наличии); 5.акт установления даты приостановления строительства; 6.копия проекта организации строительства |  |  |
| Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры | бесплатно |  |  |
| Максимальный срок осуществления административной процедуры | 20 дней |  |  |
| Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры | срок, указанный в согласовании |  |  |
| Для подачи заявлений и выдачи решений по административной процедуре обращаться в службу «одно окно»: Игнашевич Наталье Сергеевне - ведущему специалисту; Шмаргун Марине Евгеньевне - ведущему специалисту; Лыщик Наталье Александровне - начальнику службы (Каменецкий райисполком, г. Каменец, ул. Брестская, 9, 1 этаж, каб. 110, 111,тел. (801631)92053, 92041, 90948, 142). Время приема: понедельник–вторник, четверг-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, среда с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 20.00. Ответственный за осуществление административной процедуры: Борсук Ирина Викторовна, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, главный архитектор района. В случае отсутствия Борсук И.В. - Боровков Сергей Владимирович - заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома. Вышестоящая организация – Брестский областной исполнительный комитет г. Брест, ул. Ленина, 11 Режим работы: с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30 |  |  |  |